suenmedia v7 最终独立质检复核报告（逐项验收+总判断）

总判断：修复后放行（当前不建议放行）。 后端核心链路（评分体系、测速参数、直播单/多源、多项目权限隔离、增量幂等、演员筛选、分卷归并）经独立实测全部通过；但存在 3 项 P0：未登录内容泄漏（安全）、前端第二轮交付包缺失（导航/多项目前端/交互15项等全部落空）、账号注册与审批后端整节缺失。安全类 P0 未关闭，按验收规则不得建议放行。

# 一、复核方法与覆盖范围

实测优先：下载已交付的后端累积包（v9.1，app.py 4862 行）与前端第一轮完整包（suenmedia，Vue3 + FastAPI），以 FastAPI TestClient 实际运行，执行 verify_backend（35 项）、verify2-5（未登录面测定、权限即时生效、直播多源、url_type 正确形态、emoji/版本残留扫描、分卷/project 优先/增量幂等/recent-updates）共 5 套脚本。

独立验算：评分公式未采信研发单测，按拍板口径自行构造 8 个边界用例验算 quick.compute_scores 并核对 Primary/Backup 排序。

静态审查：全局扫描 emoji/符号字符、版本号残留（v[6-9]/v7.1/v8/v9，排除 m3u8 等功能性词）、ALTER TABLE 兼容迁移、密码哈希与鉴权中间件。

覆盖边界：前端第二轮任务 7681166694933187548 的 Run 被系统强制收尾、未构建交付包，其代码滞留该任务沙箱无法访问，故凡依赖第二轮前端的验收项均标注"无法验证"；属交付缺失，不是功能否定。网络受限场景（mock 代理、真实 m3u8 拉流）未做外呼实测，已在对应项标注。

# 二、逐项核对表

结论三态：通过 / 部分通过 / 不符合（无法验证的项归入"交付缺失"一并列出）。

## 2.1 评分体系与测速参数 —— 通过

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速率 50%（20Mbps 满分线性） | quick.py compute_scores | 8 边界用例独立验算（0/10/20/>20Mbps） | 通过 |
| 延迟 30%（≤50ms 满分、≥1000ms 归零线性衰减） | 同上 | 50/500/999/1000ms 边界验算 | 通过 |
| 稳定性 20%（≥10 次满分） | _get_stability_score 归一化后入参 | 0/5/10 次验算（0/0.5/1.0） | 通过 |
| 分辨率不入评分、总分排序 Primary/Backup1/2 | compute_scores + 排序逻辑 | 多线路排序用例 | 通过 |
| QUICK_TIMEOUT 5.0 / CONCURRENCY 64 / MAX_SECONDS 2.0 / MAX_BYTES 4MB / MIN_STABLE 1.0 / 波动≤12% | config.py | 逐常量比对拍板值 | 通过 |
| 按集测速、无整季预热 | 导入链路 | 代码审查 + 导入实测 | 通过 |

## 2.2 架构与行为 —— 部分通过

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全新表结构（17 张表） | _init_db_schema | 实测建库 + schema 审查 | 通过 |
| 无兼容代码残留 | _init_db_schema | 全局扫描 | 不符合：9 条 ALTER TABLE 迁移残留（含中期点名的 urls url_type） |
| series/seasons/episodes 三层、urls 全入库不去重、无 source_priority、suspense 保留 | schema | 实测 + 审查 | 通过 |
| categories 两级 + 拖拽/箭头排序持久化 | categories 表 + Settings.vue | 后端实测；前端为第一轮包 | 通过（后端实测） |
| 全失败回退链、手动线路切换 | /api/play/next-source | next-source 实测 200；完整回退链 E2E 未做外呼 | 部分通过 |
| JSON 导入三级字段行为 | 导入链路 | 后端 logs 数组存在但 API 未暴露明细；前端缺失 | 部分通过 |

## 2.3 页面地址播放链路 —— 部分通过（后端通过、前端缺失）

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| url_type（stream 默认/page）+ Content-Type 双保险 | urls 表 + probe | 正确形态 JSON（顶层 url+url_type+alt_urls）导入 200，落库 page/stream 各 1 条，probe 正确排除 page | 通过 |
| page 线路不进评分、作兜底、可手动选 | probe/评分过滤 | probe 结果验证 | 通过 |
| fresh-url 提取可用、rusvideos 模式保留、扩展点存在 | /api/play/fresh-url | 实测：假 URL 返回 502 与明确错误体（扩展点在，真实页面提取未做外呼） | 部分通过 |
| 前端「网页源」展示、拉取状态提示、失败反馈 | 前端第二轮 | 交付缺失 | 无法验证 |

## 2.4 演员筛选 —— 后端通过、前端缺失

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按演员查影片+剧、多季剧单条目、空结果不报错 | /api/actor | 实测：查询命中、空结果 200 空列表不报错 | 通过 |
| /api/videos 原过滤无回归 | get_videos | 实测 | 通过 |
| 前端演员点击跳转 | 前端第二轮 | 交付缺失 | 无法验证 |

## 2.5 最近更新 —— 部分通过

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增量识别（首次入库时间与批次） | first_imported_at / import_batch_id | 两次扫描实测：重复条目首入库时间与批次保持不变、新条目新批次 | 通过 |
| 重复导入幂等 | scan_local_update upsert | 第三次扫描 added=0，总数不变 | 通过 |
| 倒序、分页正确 | /api/recent-updates | 实测 limit=2 分页与时间倒序 | 通过 |
| 支持项目过滤 | get_recent_updates | 代码+实测：project 参数被接收但从未使用，仅按可见项目过滤 | 不符合（P1） |
| 前端替换随机板块（无残留） | 前端第二轮 | 交付缺失；第一轮包 Home 仍调 /api/videos/random | 无法验证 |

## 2.6 媒体库整理工具链 + 下载 + 代理测试 —— 部分通过

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并/转移/去重/元数据覆盖+手动改分类打标签 | 后端 API + 第一轮包 Settings.vue（Merge/Transfer/规则/代理 modal 静态可见） | 静态审查为主，规则记忆与项目维度未实测 | 部分通过 |
| 规则带项目维度 | 规则表含 project_id | 未实测 | 待复测 |
| 下载任务取消/重试/边下边播 | 下载链路 | 未外呼实测 | 待复测 |
| POST /api/proxy/test | 后端 | 全局搜索无该路由 | 不符合（P1） |
| 前端四类管理操作与批量路径 | 前端第二轮重设计 | 交付缺失 | 无法验证 |

## 2.7 导入工作台与代理 —— 不符合（后端预览环节缺失）

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全新远端源工作台四环（识别/预览/归属可调/汇总） | /api/import/remote | 全局搜索无该路由，仅 /api/import/json（path 本地导入） | 不符合（P1） |
| 数据路径留空自动深度探测 | github deep / clone 兜底 | fetch_remote_update 代码确认 | 通过（静态） |
| 代理配置与远端/自动更新走代理 | _update_proxies 全链路透传 | 代码确认；mock 代理外呼未做 | 部分通过 |
| 代理地址仅 admin 可配（SSRF 边界） | settings 管理接口 | 普通账号调 admin 接口实测 403 | 通过 |

## 2.8 导航结构与多项目前端（12:54 拍板）—— 无法验证（交付缺失）

导航 tab 顺序、首页海报轮播最近更新、最近更新 tab 无合并视图、项目 tab、无权限 tab 隐藏，全部属前端第二轮交付范围；第二轮包未交付。第一轮包 Home 仅有"继续观看/我的收藏"区块且轮播调 /api/videos/random，不构成对拍板项的满足或否定。

## 2.9 多 JSON 分卷 + 多项目 + 权限 —— 后端通过（未登录泄漏除外）

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分卷自动归并、无重复 | _group_volumes / _merge_json_volumes | 实测 xxx-1/xxx-2 归并单项目 3 条无重复 | 通过 |
| JSON project 字段优先于文件名 | _resolve_project_for_json | 实测：文件名 projname-1.json，字段 slug=projx → 落 projx | 通过 |
| 多项目同时加载、项目列表按账号可见 | projects 接口 | 账号 A/B 实测 | 通过 |
| 权限后端强制（A 全链路看不到项目2） | _project_filter_clause 贯穿 17 路由 | 实测列表/搜索/项目列表/最近更新 | 通过 |
| 权限分配立即生效 | admin 授权接口 | 授权前后对比实测 | 通过 |
| 未登录访问受保护接口被拒 | auth_middleware | 实测：写接口 401；但白名单 GET 内容接口免鉴权且未登录回退全部项目 → 未登录可拉全部数据 | 不符合（P0） |
| 密码哈希存储 | PBKDF2-HMAC-SHA256 100000 轮 | 库文件直读 salt$hash 格式 | 通过 |
| 存量数据迁移默认项目无损 | project_id DEFAULT 1 | schema+导入实测 | 通过 |

## 2.10 直播功能 —— 后端通过

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单源 73 频道、分组央视31/卫视35/地方7、字段落库 | import_live_json | 实测 73/73，分组计数 31-35-7 全对 | 通过 |
| 多源 946 源、每源 5 字段落库 | live_channel_sources | 实测 73 频道/946 源，逐源 url/speed_mbps/delay_ms/node_ip/isp | 通过 |
| 单源/多源格式兼容识别、与影视 JSON 互不干扰 | detect_json_type | 实测混合扫描 | 通过 |
| 默认源策略（speed DESC → delay ASC） | _rank_live_source_key | 按 URL 映射逐频道验算 73/73 全对（DB 按 is_default DESC 重排，须按 URL 比对，下标比对会产生假阳性） | 通过 |
| 播放失败自动回退下一源 | /api/live/next-source | 实测 200 | 通过 |
| 重复导入幂等 | 全量刷新语义 | 实测不产生重复 | 通过 |
| 前端直播 tab 与手动切换 | 前端第二轮 | 交付缺失 | 无法验证 |
| v6 SSRF 修复无回退 | validate_update_url / 播放代理路径 | 代码审查：禁自动重定向+逐跳校验+进制 IP 预处理保留 | 通过 |

## 2.11 定期自动更新 —— 部分通过

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五种地址类型识别 | parse_resource_target | 代码审查（direct_json_url / github_tree / github_blob / github_repo / git_repo） | 通过（静态） |
| 产物地址+周期配置、手动触发 API | auto_update_configs + run API | 配置表/日志表实测建表；手动触发未外呼 | 部分通过 |
| 分卷归并 + project 优先 + 增量进最近更新 | scan_local_update | 实测（见 2.5/2.9） | 通过 |
| 直播源整份刷新、幂等 | live 全量替换语义 | 实测 | 通过 |
| 地址不可达不崩、有日志、下轮重试 | run_auto_update never-raises + fail_count 退避 | 代码审查 + 日志表实测 | 通过（静态） |
| 拉取实测走代理（mock 代理） | _update_proxies | 外呼受限未做 mock 实测 | 待复测 |

## 2.12 账号注册与审批 —— 不符合（后端整节缺失）

| 拍板项 | 实现位置 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自主注册→待审批登录被拒且提示明确→批准后可登录 | /api/auth/register、approve | 全局搜索：register/approve 路由为 0 处 | 不符合（P0） |
| 管理员拒绝路径 | 同上 | 缺失 | 不符合 |
| 空库自动生成 admin/admin123 + 控制台打印 | 启动逻辑 | 干净启动实测：默认账号可登录、日志打印 | 通过 |
| 首登强制改密引导 | must_change_password 字段 | users 表无该字段 | 不符合（P0 关联） |
| 审批接口仅 admin、密码哈希不回退 | require_admin + PBKDF2 | 普通账号 403 实测、库文件验证 | 通过 |
| 未登录守卫全站拦截 | 白名单中间件 | 见 2.9：内容 GET 免鉴权 + 回退全部项目，实测未登录拉到全部数据 | 不符合（P0） |

## 2.13 版本号统一（16:40 拍板）—— 不符合

| 拍板项 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| APP_VERSION="2.1" 唯一常量、无散落版本串 | config.py 与 app.py 全局搜索：无 APP_VERSION 常量 | 不符合（P1） |
| 低版本 2.0 JSON（无 project 字段）导入成功 | 实测导入 200、正常入库 | 通过 |
| 全局无 v6/v7.1/v8/v9 残留 | 扫描：后端 61 处、前端 src 6 处（均为注释，如 "v9 backend"、"v8 behavior"、"v6 security fix retained"）；目录名无 v8/v9 后缀 | 不符合（P1） |
| 前端设置页版本号与后端一致 | 第一轮包设置页无版本显示位（属第二轮） | 无法验证 |

## 2.14 v6 安全回归 —— 部分通过

| 拍板项 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Cookie/Bearer 鉴权与 require_auth 兼容 | 实测登录/鉴权链路 | 通过 |
| 视频代理 SSRF：禁自动重定向+逐跳校验、进制 IP 预处理 | 代码审查：v6 修复全部保留（"v6 security fix retained" 段） | 通过 |
| 依赖锁定 | requirements：fastapi/uvicorn/requests/PyJWT/httpx 等均钉版；starlette 为范围版本 | 部分通过（P2） |
| 日志脱敏、查询上限 | run_auto_update 日志裁剪、limit=min(limit,200) | 通过 |
| Docker 非 root | v9.1 包无 Dockerfile（v7.1 页面播放旧包有） | 不符合（P1），且无法验证 |

## 2.15 emoji 禁用（13:37 补充）—— 部分通过

| 范围 | 扫描方式 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端源码（.py 含日志/注释） | Unicode emoji 区段正则 | 0 处 | 通过 |
| 前端 src（.vue/.js/.ts/.css/.html） | 同上 | 38 处符号字符：✕（11 处关闭按钮）、✓/✗（状态与 alert 文案）、♥（收藏徽标与标题）、▸、↑↓（排序按钮） | P1，位置清单见附录 A |
| 前端图标库/内联 SVG | 抽查 | 组件未见图标库引用 | 并入 P1 修复 |

## 2.16 交互优化 15 项（16:46/16:48 拍板）—— 无法验证（交付缺失）

三轮 11 项 + 第四轮 6 项全部属前端第二轮交付范围，包未交付无法实测。第一轮包中可见部分对应实现（History 删除按钮、Settings 分组标签页、分页等）仅静态确认存在，不作为验收依据。

# 三、问题清单

## P0 — 阻断放行（3 项）

P0-1 未登录内容泄漏（安全，最高优先）

证据：app.py auth_middleware 的 PUBLIC_API_PREFIXES 对 /api/videos、/api/series、/api/categories、/api/filters、/api/stats、/api/playlist、/api/versions、/api/play、/api/live、/api/cache、/api/proxy 的 GET 免鉴权放行；且 _get_visible_projects_from_request 在无 token 时回退返回全部活跃项目 id。实测：未登录 GET /api/videos 返回 200 与全部项目真实数据。

影响：直接违反「未登录守卫全站拦截：看不到任何内容」与「权限后端强制」两项拍板；登录墙形同虚设。

修复：白名单收敛至纯鉴权类接口（auth/health 等）；_get_visible_projects_from_request 未登录分支改为返回空列表并拒答；修复后用 verify2 回归。

P0-2 前端第二轮交付包缺失（交付完整性）

证据：任务 7681166694933187548 唯一 Run 显示"执行轮次达上限被系统自动收尾（未完成收口）"，未构建/上传任何交付包，工作副本滞留其沙箱。

影响：导航结构与多项目前端、首页/最近更新 tab 改造、交互优化 15 项、注册审批 UI、导入工作台前端、多源切换前端、最近更新替换随机板块等全部验收项落空。

修复：重派前端第二轮并强制收口（产物挂载+评论+done 三件齐全），同时消化其留下的 3 项后端阻塞（/api/import/remote、recent-updates project、must_change_password——本报告实测均属实）。

P0-3 账号注册与审批后端整节缺失

证据：app.py 无 register/approve 路由（0 处）、users 表无 must_change_password 字段（0 处）。

影响：16:18 拍板整节（自主注册→待审批拒绝且提示明确→批准可登录、拒绝路径、首登强制改密）无法实现。

修复：users 表加 must_change_password INTEGER DEFAULT 0（走一次性迁移并删除其他残留迁移）；新增 POST /api/auth/register（落待审批）、admin 批准/拒绝接口、登录时待审批返回 403 与明确文案、首登强制改密中间逻辑。

## P1 — 需修复（8 项）

/api/playlist 未登录 500 崩溃：export_playlist 第 1769 行 r["url"] IndexError，未登录可稳定触发。建议加空值守卫；随 P0-1 收敛白名单后该路径不再公开，仍建议修。

recent-updates project 参数被忽略：get_recent_updates 接收 project: str = "" 但函数体从未使用。与拍板"支持项目过滤"不符（前端第二轮自述一致，属实）。

版本号不统一：无 APP_VERSION 常量；后端 61 处 + 前端 6 处 v6/v7.1/v7.2/v8/v9 注释残留。建议 config.py 增加 APP_VERSION="2.1" 并清理注释。

前端 38 处符号字符用作图标/文案（✕✓✗♥▸↑↓），按拍板口径列 P1：关闭按钮/排序按钮换内联 SVG 或 CSS 绘制，状态符号换文本或 SVG。位置清单见附录 A。

Dockerfile 缺失：v9.1 包无 Dockerfile，无法验证 Docker 非 root。补充带 USER appuser 的 Dockerfile。

POST /api/proxy/test 缺失：代理测试接口无路由。补充并对代理地址做 admin-only + SSRF 校验。

/api/import/remote 缺失：导入工作台后端预览（分卷归并+项目归属+频道数）无 API，工作台四环断第一环。

ALTER TABLE 兼容迁移残留 9 条（含中期点名的 urls url_type）：与"全新表结构、无兼容残留"拍板冲突。全新部署无作用，建议整块删除。

## P2 — 建议（3 项）

starlette 使用范围版本（>=1.0.1,<2.0.0），建议钉死具体版本。

导入明细 logs 数组后端已存在但未随 API 返回，三级反馈建议在返回体中带出。

全失败回退链与 mock 代理外呼两项因网络受限未做 E2E，修复 P0 后建议补测。

# 四、中期质检报告各 P0/P1 项复核结果

| 中期项 | 中期结论 | 最终包复核结果 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 按演员筛选完全缺失 | 当时 /api/actor 404 | 已修复：/api/actor 实测可用（查询、空结果不报错、/api/videos 无回归）；前端点击跳转仍缺（第二轮包缺失） |
| P0-2 _init_db_schema 兼容残留（ALTER TABLE urls ADD COLUMN url_type） | 残留 | 未修复：该条仍在（app.py:661），且同类迁移共 9 条 |
| P0-3 前端全局登录墙与后端公开 API 不一致 | 当时按 v6 公开浏览口径判冲突 | 按用户新口径改为验证登录/登出/未登录拦截：未通过——前端拦截存在，但后端白名单+未登录回退造成内容泄漏（升级为本报告 P0-1） |
| P1-1 Dockerfile 缺失 | 缺失 | 未修复：仍无 Dockerfile |
| P1-2 依赖锁定不完全 | starlette 未钉版、httpx 重复 | 部分改善：httpx 重复已消除，starlette 仍未钉版（本报告 P2） |
| P1-3 versions 恢复/删除缺显式 require_auth | 中间件兜底 | 维持：中间件仍拦截未认证写请求，风险未放大 |
| P1-4 JSON 导入反馈粒度不足 | 前端只显示总数 | 无法验证：属第二轮前端；后端 logs 明细仍未随 API 暴露（本报告 P2） |

# 五、研发自述与实测不一致之处

| 自述 | 实测 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端第二轮自述"/api/import/remote 无预览接口、recent-updates project 被忽略、账号无 must_change_password" | 全部属实 | 三项后端阻塞属实，需与 P0-2 一并闭环 |
| v8/v9 自述评分公式按拍板实现 | 属实 | 独立验算通过；注意 compute_scores 的稳定性入参须为归一化值 |
| 自述最近更新"已追加 project 条件"（v8 期） | 不符 | project 参数至今未生效 |
| 自述导入支持远端源工作台 | 部分 | 本地 path 导入与远端拉取（auto-update）在，工作台 API 不在 |

# 六、结论

后端工程质量整体扎实：17 张表全新结构、评分与测速参数逐项对拍板、直播 946 源逐源字段全对、权限隔离全链路实测通过、增量幂等与低版本兼容实测通过，v6 安全修复无回退。但 P0-1 未登录泄漏是安全类硬阻断，P0-2/P0-3 属整节级交付缺失，三项均未关闭——按「安全类 P0 未关闭不得建议放行」的验收规则，当前不建议放行；按第三节清单修复并回归 verify 脚本套件后，可达"修复后放行"。

# 附录 A · 前端符号字符位置清单（P1-4）

✕（关闭按钮，11 处）：MergeModal.vue:6、NavBar.vue:36、NavBar.vue:58、PlayerModal.vue:6、TransferModal.vue:6、Detail.vue:73、History.vue:31、Settings.vue:141/160/183/209

✓/✗（状态与文案）：Category.vue:28（✓ 选中）、Category.vue:228/244（✗ alert）、Settings.vue:286/287/288/489（✓✗ 状态文案）

♥（图标）：Favorites.vue:12、Home.vue:50/57

▸ / ↑↓：Home.vue:50（▸）、Settings.vue:85/86/102/103（↑↓ 排序按钮）

# 附录 B · 实测脚本与证据

verify_backend.py（35 项）、verify2.py（未登录面测定）、verify3.py（哈希/权限即时生效/多源/默认源验算）、verify4.py（url_type 正确形态/emoji/版本残留/迁移残留/Dockerfile）、verify5.py（分卷归并/project 优先/2.0 兼容/增量幂等/recent-updates）。全部脚本与中间产物留存于本次质检工作区，可在修复后原样复跑回归。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）